# YLIOPISTOJEN YHTEISHAKU JA SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ

## Vilho Kolehmainen

# TAUSTOJA KEHITTÄMISHANKKEESEEN

## Osa opiskelijavalintojen kehittämisen kokonaisuutta

### Hallitusohjelma

### Koulutus ja tutkimus 2003-2008. OPM:n kehittämissuunnitelma

### Valtioneuvoston tietohallintostrategia

## Opetusministeriön asettaman yhteishakutyöryhmän muistio (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:17) sekä siitä annetut lausunnot.

## Opetusministeriö asetti 1.2.2006 Ohjaus- ja seurantaryhmän jonka tehtävänä on vastata yhteishaku-uudistuksesta

# HANKKEEN ORGANISOINTI

## Opetusministeriön asettama ohjaus – ja seurantaryhmä

### Vastaa koko yhteishaku-uudistuksen edistämisestä

### Tukee Opetushallitusta sähköisen hakujärjestelmän kehittämisessä

### Edustajat yliopistoista, opetusministeriöstä, Opetushallituksesta ja Suomen ylioppilaskuntien liitosta

## Opetushallituksen asettama johtoryhmä

### Vastaa sähköisen hakujärjestelmän kehitysprojektien läpiviennin ohjauksesta

### Edustajat Opetushallituksesta ja atk-toimittajilta

## Opetushallituksen asettamat projektiryhmät

### Tehtävänä sähköisen hakujärjestelmän kehittäminen ja yhteishakua koskevan tiedotuksen organisoiminen

### Edustajat yliopistoista, Opetushallituksesta, Lukiolaisten liitosta, Suomen opinto-ohjaajat ry:stä sekä työvoimahallinnosta.

# YHTEISHAKU    					1/2

## Yliopistojen yhteishaku käytössä ensimmäistä kertaa syksyn 2008 valinnoissa (keväällä 2009 alkava koulutus).

## Kyseessä yhteishaku-uudistuksen ensimmäinen vaihe, joka koskee vain hakemista.

### Ei vaikuta valintaprosessiin eikä opiskelupaikan vastaanottamiseen.

## Yhteishaun toisesta vaiheesta päätetään ensimmäisestä vaiheesta saatujen kokemusten pohjalta

### Kaikkien hakukohteiden keskinäinen priorisointi

### Sijoitteluajo yliopistojen tuottamien valintakohtaisten paremmuuslistojen ja hakijan tekemien priorisointien pohjalta

# YHTEISHAKU    					2/2

## Yhteishaussa voi hakea enintään yhdeksään hakukohteeseen

## Kaikkiin hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella

### Sähköinen ja paperinen versio

## Koskee vain yliopistojen päävalintoja

### Ulkomaalaisvalinnat, maisterivalinnat ja muut erillisvalinnat jäävät yhteishaun ulkopuolelle

## Haku kaksi kertaa vuodessa

### Keväällä 1.2.-30.4 (Taidelaoilla hakuaika päättyy 28.2.2007)

### Syksyllä samaan aikaan ammattikorkeakoulujen yhteishaun kanssa

# SÄHKÖISEN HAKUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

## Aikataulu

### Määrittely valmistui 10/2006

### Suunnittelu – ja toteutus 2/2007 -2/2008

### Käyttöönotto 3/2008 ->

#### Ensimmäinen haku syksyllä 2008 (keväällä 2009 alkavaan koulutukseen).

## Tietojärjestelmä kehitetään siten, että sitä voidaan käyttää myös yliopistojen erillisvalinnoissa

## Järjestelmän ylläpito ja hakemusten käsittely liitetään osaksi olemassa olevaa hakija- ja opinto-oikeusrekisteriä (HAREK)

# SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ / HAKIJAN TOIMINNOT

## Nettihaku:

### Hakuinfo –osio

#### Yliopistojen koulutustarjonta haku

#### Hakukohdekori

### Sähköinen hakulomake

### Sähköinen asiointipalvelu

#### Sähköisen hakulomakkeen täyttäminen ja muuttaminen hakuajan puitteissa

#### Aiempien hakulomakkeiden tarkastelu

#### Omien tietojen tarkastelu ja yhteystietojen muuttaminen

#### Omien ylioppilastutkintotietojen tarkastelu

#### Valinnantulosten tarkastelu ja paikan vastaanottaminen

#### Kirjoittautuminen yliopistoon, jos yliopisto on mahdollistanut ko. palvelun

## Prototyyppi nettihausta osoitteessa http://www.kati.fi/yoyh

# ESTEETTÖMYYDEN HUOMIOIMINEN YHTEISHAUSSA

## Yhteishakuun liittyvät toimintamallit

### Hakuprosessi tehtävä hakijan näkökulmasta selkeäksi ja johdonmukaiseksi.

### Hakuprosessin tuettava myös vammaisten ja erilaisten oppijoiden koulutukseen hakeutumista.

## Hakuinfo

### Erilaiset hakijaryhmät tulee huomioida hakuprosessista, valinnoista ja opiskelusta tiedotettaessa.

## Sähköinen hakujärjestelmä

### Järjestelmä suunniteltava siten, että erilaiset hakijaryhmät voivat hyödyntää sitä mahdollisimman hyvin.

### Käytettävyystestaus, jossa huomioidaan esteettömyysnäkökulmat

# KEHITYKSEN HAASTEITA

## Yliopistojen hakuperusteiden ja -käytäntöjen yhtenäistäminen

## Hakuprosessin tekeminen hakijalle ymmärrettäväksi

## Kommenttien saaminen järjestelmäkehityksen sidosryhmiltä

## Yhteishakuun liittyvien uudistusten koordinointi tietojärjestelmän kehityksen kanssa

## Hakuprosessiin liittyvien käsitteiden erilaiset tulkinnat sekä koulutussektorien välillä, että niiden sisällä

# SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ / INFOA

## Prototyyppi

### http://www.kati.fi/yoyh

## Määrittelydokumentaatio:

### HAREKista kohdasta ohjeet/dokumentit (vaatii HAREK-tunnuksen ja salasanan)

## Lisätietoa:

### vilho.kolehmainen@oph.fi

### puh. (09) 7747 7419

### faksi (09) 7747 8869